AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

DOKUMENTACJA PROCESOWA

NARZĘDZIE DO WIZUALIZACJI SIATEK TRÓJWYMIAROWYCH

WOJCIECH DYMEK

KATARZYNA GŁĄB

KATARZYNA KONIECZNA

EWA MARCZEWSKA

OPIEKUN:

Dr inż. Tomasz Jurczyk

Spis treści

Diagramy i scenariusze przypadków użycia	4

API	4

Moduł komunikacji CORE	7

Moduł filtracji CORE	9

Moduł struktur CORE	12

Smeshalist Manager	15

Moduł importu/eksportu CORE	16

Analiza ryzyka	17

Harmonogram	18

Metodyka	19

Role i podział prac w zespole	19

Timeline	20

Przebieg prac	21

Przyrost I	21

Termin	21

Cel	21

Oczekiwany produkt	21

Zrealizowano	21

Podsumowanie	22

Przyrost II	22

Termin	22

Cel	22

Oczekiwany produkt	22

Zrealizowano	22

Podsumowanie	23

Przyrost III	23

Termin	23

Cel	23

Oczekiwany produkt	23

Zrealizowano	23

Podsumowanie	24

Spis ilustracji	25

# Diagramy i scenariusze przypadków użycia

## API

Diagram UC 1 API

Tytuł: 1.1 Stwórz instancję

Aktor główny: Kod użytkownika

Cel: Inicjalizacja środowiska działania aplikacji

Kontekst użycia: Rozpoczęcie pracy z narzędziem Smeshalist

Gwarancja powodzenia: Stworzenie instancji narzędzia w kodzie klienta

Wyzwalacz: Wywołanie konstruktora w kodzie klienta

Scenariusz główny:

- Wywołanie konstruktora w kodzie klienta

- Inicjalizacja środowiska działania aplikacji

Tytuł: 1.2. Dodaj strukturę geometryczną

Aktor główny: Kod użytkownika

Cel: Dostarczenie aplikacji elementów do przetwarzania

Kontekst użycia: Inicjalizacja struktur geometrycznych potrzebnych do sprawdzenia działania algorytmu

Gwarancja powodzenia: Struktury dodane do bufora danych

Wyzwalacz: Wywołanie w kodzie klienta metody API odpowiedzialnej za dodanie odpowiedniej struktury geometrycznej

Scenariusz główny:

- Wywołanie odpowiedniej metody API udostępnianej przez aplikację

- Zbudowanie danej struktury na format proto

- Dodanie struktury do bufora danych do wysłania

Tytuł: 1.3. Prześlij struktury

Aktor główny: Kod użytkownika

Cel: Przesłanie elementów do modułu komunikacji CORE

Kontekst użycia: Zakończenie dodawania pewnej ilości struktur i zlecenie ich przesłania

Gwarancja powodzenia: Struktury są dostarczone do modułu komunikacji CORE odpowiedzialnej za ich wyświetlenie

Wyzwalacz: Wywołanie w kodzie klienta metody API odpowiedzialnej za przesłanie struktur do modułu komunikacji CORE

Scenariusz główny:

- Wywołanie odpowiedniej metody API wymuszającej przesłanie danych

- Przesłanie wiadomości kontrolnej do modułu komunikacji

- Otrzymanie od modułu komunikacji wiadomości kontrolnej z potwierdzeniem

- Budowanie paczki danych

- Przesłanie metadanych do modułu komunikacji CORE

- Przesłanie paczki danych do modułu komunikacji CORE

- Otrzymanie od modułu komunikacji potwierdzenia odebrania danych

- Wykonanie punktów od 4 do 7 do momentu wysłania wszystkich danych zgromadzonych w buforze

Scenariusze alternatywne:

  - Brak otrzymania wiadomości kontrolnej z potwierdzeniem od modułu komunikacji

  - Zalogowanie błędu aplikacji do pliku

  - Przerwanie działania API

7.1. Brak otrzymania potwierdzenia odebrania danych od modułu komunikacji CORE

7.2. Zalogowanie błędu aplikacji do pliku

7.3. Przerwanie działania API

Tytuł: 1.4. Wymuś renderowanie

Aktor główny: Kod użytkownika

Cel: Wymuszenie wyrenderowania struktur znajdujących się w drzewie struktur CORE

Kontekst użycia: Zakończenie dodawania pewnej ilości struktur i zlecenie ich wyrenderowania obrazu

Gwarancja powodzenia: Moduł wizualizacji renderuje odpowiedni obraz

Wyzwalacz: Wywołanie w kodzie klienta metody API odpowiedzialnej za renderowanie Scenariusz główny:

- Wywołanie odpowiedniej metody API wymuszającej renderowanie obrazu

- Przesłanie wiadomości kontrolnej do modułu komunikacji CORE

Scenariusze alternatywne:

  - Błąd przesyłania wiadomości do modułu komunikacji CORE

  - Zalogowanie błędu aplikacji do pliku

  - Zakończenie wykonania API

Tytuł: 1.5. Wyczyść drzewo struktur

Aktor główny: Kod użytkownika

Cel: Wymuszenie wyczyszczenia drzewa struktur CORE

Kontekst użycia: Wyczyszczenie aktualnego widoku w celu powtórzenia wykonania algorytmu

Gwarancja powodzenia: Usunięcie elementów znajdujących się w drzewie struktur CORE

Wyzwalacz: Wywołanie w kodzie klienta metody API odpowiedzialnej za wyczyszczenie drzewa struktur

Scenariusz główny:

- Wywołanie odpowiedniej metody API wymuszającej wyczyszczenie obrazu

- Przesłanie wiadomości kontrolnej do modułu komunikacji CORE

- Otrzymanie wiadomości kontrolnej potwierdzającej zakończenie wykonania operacji z modułu komunikacji CORE

Scenariusze alternatywne:

  - Brak otrzymania wiadomości kontrolnej z potwierdzeniem od modułu komunikacji

  - Zalogowanie błędu aplikacji do pliku

  - Przerwanie działania API

Tytuł: 1.6. Wstrzymaj wykonanie algorytmu

Aktor główny: Kod użytkownika

Cel: Wstrzymanie wykonania algorytmu

Kontekst użycia: Osiągnięcie w algorytmie punktu, w którym użytkownik chce porównać zatrzymać jego wykonanie, by móc zdecydować czy go kontynuować

Gwarancja powodzenia: Zatrzymanie wykonywania algorytmu do momentu otrzymania odpowiedzi użytkownika

Wyzwalacz: Wywołanie w kodzie klienta metody API odpowiedzialnej za wstrzymanie wykonania algorytmu

Scenariusz główny:

- Wywołanie odpowiedniej metody API wymuszającej wstrzymanie wykonania algorytmu

- Przesłanie wiadomości kontrolnej do modułu komunikacji CORE

- Otrzymanie wiadomości typu REJECT od modułu komunikacji CORE

- Zakończenie wykonania API

Scenariusze alternatywne:

  - Błąd przesyłania wiadomości do modułu komunikacji CORE

  - Zalogowanie błędu aplikacji do pliku

  - Zakończenie wykonania API

3.1. Otrzymanie wiadomości typu CONTINUE

3.2. Kontynuacja wykonywania algorytmu

## Moduł komunikacji CORE

Diagram UC 2 Moduł komunikacji CORE

Tytuł: 2.1. Prześlij dane

Aktor główny: API

Aktor poboczny: moduł komunikacji CORE

Cel: Przesłanie dodanych z kodu użytkownika danych do modułu komunikacji CORE

Kontekst użycia: Chęć wizualizacji pewnego etapu algorytmu przez użytkownika

Gwarancja powodzenia: Dane poprawnie przesłane do modułu komunikacji

Wyzwalacz: Wywołanie w kodzie klienta metody API odpowiedzialnej za przesłanie danych zgromadzonych w buforze

Scenariusz główny:

- Wywołanie odpowiedniej metody API wymuszającej przesłanie danych

- Przesłanie wiadomości kontrolnej do modułu komunikacji

- Otrzymanie od modułu komunikacji wiadomości kontrolnej z potwierdzeniem

- Budowanie paczki danych

- Przesłanie metadanych do modułu komunikacji CORE

- Przesłanie paczki danych do modułu komunikacji CORE

- Otrzymanie od modułu komunikacji potwierdzenia odebrania danych

- Wykonanie punktów od 4 do 7 do momentu wysłania wszystkich danych zgromadzonych w buforze

Scenariusze alternatywne:

3.1. Brak otrzymania wiadomości kontrolnej z potwierdzeniem od modułu komunikacji

3.2. Zalogowanie błędu aplikacji do pliku

3.3. Przerwanie działania API

7.1. Brak otrzymania potwierdzenia odebrania danych od modułu komunikacji CORE

7.2. Zalogowanie błędu aplikacji do pliku

7.3. Przerwanie działania API

Tytuł: 2.2. Prześlij wiadomość kontrolną

Aktor główny: API, Smeshalist Manager

Cel: Przesłanie wiadomości kontrolnej do modułu komunikacji CORE

Kontekst użycia: Wywołanie którejś z akcji udostępnianej przez API

Gwarancja powodzenia: Poprawne przesłanie wiadomości kontrolnej do modułu komunikacji CORE

Wyzwalacz: Zbudowanie i przesłanie wiadomości kontrolnej

Scenariusz główny:

- Wywołanie odpowiedniej metody API

- Zbudowanie wiadomości kontrolnej o odpowiednim typie

- Przesłanie wiadomości do modułu komunikacji CORE

Scenariusze alternatywne:

  - Błąd podczas próby wysłania wiadomości do modułu komunikacji CORE

  - Zalogowanie błędu aplikacji do pliku

  - Przerwanie działania API

Tytuł: 2.3. Prześlij statystyki

Aktor główny: Moduł struktur CORE

Cel: Przesłanie statystyk do Smeshalist Manager’a

Kontekst użycia: Dodanie bądź zmiana wyświetlania struktur w drzewie

Gwarancja powodzenia: Poprawne przesłanie statystyk do modułu komunikacji CORE

Wyzwalacz: Dodanie struktur, zmiana aktualnie prezentowanego drzewka  lub zmiana filtrów

Scenariusz główny:

- Przejście po drzewku struktur

- Zliczenie statystyk

- Pobranie statystyk przez moduł komunikacji CORE

Tytuł: 2.4. Prześlij filtry

Aktor główny: Smeshalist Manager

Cel: Przesłanie filtrów do modułu komunikacji CORE w celu ich dalszego przetworzenia

Kontekst użycia: Filtracja aktualnie widocznego drzewka struktur

Gwarancja powodzenia: Poprawne przesłanie filtrów do modułu komunikacji CORE

Wyzwalacz: Zatwierdzenie zmian w zestawie filtrów

Scenariusz główny:

- Sprawdzenie filtrów, które zostały zmienione

- Zbudowanie wiadomości do przesłania

- Przesłanie wiadomości do modułu komunikacji CORE

## Moduł filtracji CORE

Diagram UC 3 Moduł filtracji CORE

Tytuł: 3.1. Dodaj filtry

Aktor główny: Moduł komunikacji CORE

Cel: Przefiltrowanie drzewa struktur nowym zestawem filtrów

Kontekst użycia: Filtracja aktualnie widocznego drzewka struktur

Gwarancja powodzenia: Dodanie zestawu filtrów

Wyzwalacz: Otrzymanie przez moduł komunikacji CORE filtrów od Smeshalist Manager’a

Scenariusz główny:

- Przebudowanie filtrów na obiekty wewnętrzne

- Przesłanie zestawu filtrów

Tytuł: 3.2. Filtruj paczkę z danymi

Aktor główny: Moduł struktur CORE

Cel: Przefiltrowanie danych po współrzędnych i jakości

Kontekst użycia: Dodanie struktur do drzewa

Gwarancja powodzenia: Poprawne ustawienie flag widoczności poszczególnych elementów

Wyzwalacz: Otrzymanie paczki danych przez moduł komunikacji CORE

Scenariusz główny:

- Przeiterowanie po przedziałach jakości określonych przez użytkownika i ustawienie odpowiednio flagi widoczności

- Przeiterowanie po filtrach ograniczających współrzędne i ustawienie flagi widoczności

Tytuł: 3.3. Filtruj drzewko struktur

Aktor główny: Moduł struktur CORE

Cel: Przefiltrowanie danych po grupach i typach

Kontekst użycia: Dodanie struktur do drzewa

Gwarancja powodzenia: Poprawne ustawienie flag widoczności poszczególnych struktur agregujących elementy

Wyzwalacz: Otrzymanie paczki danych przez moduł komunikacji CORE

Scenariusz główny:

- Przeiterowanie po liście odznaczonych przez użytkownika grup i ustawienie odpowiednio flagi widoczności

- Przeiterowanie po liście odznaczonych typów i ustawienie odpowiednio flagi widoczności

Tytuł: 3.4. Filtruj hierarchię

Aktor główny: Moduł struktur CORE

Cel: Filtracja struktur znajdujących się w drzewie zgodnie z ustawionymi filtrami

Kontekst użycia: Zmiana filtrów w Smeshalist Managerze

Gwarancja powodzenia: Poprawne ustawienie flag widoczności poszczególnych struktur w drzewie

Wyzwalacz: Otrzymanie przez moduł komunikacji CORE filtrów od Smeshalist Manager’a

Scenariusz główny:

- Przeiterowanie po liście odznaczonych przez użytkownika grup i ustawienie odpowiednio flagi widoczności

- Przeiterowanie po liście odznaczonych typów i ustawienie odpowiednio flagi widoczności

- Przeiterowanie po przedziałach jakości określonych przez użytkownika i ustawienie odpowiednio flagi widoczności

- Przeiterowanie po filtrach ograniczających współrzędne i ustawienie flagi widoczności

Tytuł: 3.5. Przeładuj filtry

Aktor główny: Moduł struktur CORE

Cel: Zapis nowego zestawu filtrów

Kontekst użycia: Zmiana filtrów w Smeshalist Managerze

Gwarancja powodzenia: Dodanie zestawu filtrów do kolekcji znajdujących się w module filtracji CORE

Wyzwalacz: Otrzymanie przez moduł struktur CORE nowego zestawu filtrów

Scenariusz główny:

- Usunięcie elementów znajdujących się aktualnie w kolekcjach filtrów

- Dodanie zestawu filtrów do kolekcji znajdujących się w module filtracji CORE

Tytuł: 3.6. Wyrysuj płaszczyznę cięcia

Aktor główny: Moduł wizualizacji CORE

Cel: Wizualizacja filtrów po współrzędnych

Kontekst użycia: Odświeżenie okienka modułu wizualizacji

Gwarancja powodzenia: Poprawnie narysowanie płaszczyzny cięcia

Wyzwalacz: Przejście do następnego wykonania pętli głównej programu

Scenariusz główny:

- Iteracja po filtrach po współrzędnych

- Wyrysowanie odpowiednich płaszczyzn cięcia wyznaczonych przez filtry

## Moduł struktur CORE

Diagram UC 4 Moduł struktur CORE

Tytuł: 4.1. Prześlij dane

Aktor główny: Moduł komunikacji CORE

Cel: Przesłanie nowych danych do drzewka struktur

Kontekst użycia: Przesłanie z kodu użytkownika nowej paczki danych

Gwarancja powodzenia: Dane są poprawnie przesłane z modułu komunikacji CORE do modułu struktur CORE

Wyzwalacz: Otrzymanie paczek z danymi od API

Scenariusz główny:

- Uzyskanie wyłącznego dostępu do drzewa

- Filtrowanie paczki danych

- Dodanie paczki do drzewa struktur

- Filtrowanie drzewa struktur

- Zwolnienie dostępu

Tytuł: 4.2. Wykonaj snapshot

Aktor główny: Moduł komunikacji CORE

Cel: Zapisanie struktury drzewa w pamięci do późniejszego wykorzystania

Kontekst użycia: Otrzymanie ze Smeshalist Manager’a żądania wykonania kopii drzewa

Gwarancja powodzenia: Snapshot drzewa zostaje poprawnie zapisany w pamięci

Wyzwalacz: Otrzymanie wiadomości kontrolnej o odpowiednim typie od Smeshalist Manager’a

Scenariusz główny:

- Uzyskanie wyłącznego dostępu do drzewa

- Wykonanie kopi zapisanych danych

- Stworzenie nowej instancji drzewa i dodanie do niego struktur

- Zwolnienie dostępu

Tytuł: 4.3. Wyczyść drzewo struktur

Aktor główny: Moduł komunikacji CORE

Cel: Wyczyszczenie drzewa struktur

Kontekst użycia: Otrzymanie ze Smeshalist Manager’a żądania wyczyszczenia aktywnego drzewa

Gwarancja powodzenia: Usunięcie wszystkich elementów drzewa struktur

Wyzwalacz: Otrzymanie wiadomości kontrolnej o odpowiednim typie od Smeshalist Manager’a lub API

Scenariusz główny:

- Uzyskanie wyłącznego dostępu do drzewa

- Rekurencyjne usunięcie wszystkich zapisanych elementów

- Zwolnienie dostępu

Tytuł: 4.4. Zmiana widoczności struktur

Aktor główny: Moduł filtracji CORE

Cel: Ustawienie flag widoczności filtrowanych elementów drzewa struktur

Kontekst użycia: Filtracja struktur

Gwarancja powodzenia: Poszczególne elementy drzewa struktur mają ustawione flagi widoczności zgodnie z przyjętymi filtrami

Wyzwalacz: Otrzymanie ze Smeshalist Manager’a nowego zestawu filtrów

Scenariusz główny:

- Zmiana stanu flagi widoczności na zadaną przez moduł filtracji CORE

Tytuł: 4.5. Wyrysuj drzewko struktur

Aktor główny: Moduł wizualizacji CORE

Cel: Wizualizacja zawartości drzewa struktur

Kontekst użycia: Wizualizacja algorytmu geometrii obliczeniowej

Gwarancja powodzenia: Poprawnie wyświetlona zawartość drzewa struktur

Wyzwalacz: Wywołanie odpowiedniej metody API

Scenariusz główny:

- Rekurencyjne przejście hierarchii drzewa

- Sprawdzenie flagi widoczności aktualnie odwiedzanego węzła drzewa

- Wyrysowanie struktur zgodnie z ustawieniem flagi widoczności oraz przezroczystości

Tytuł: 4.6. Przeiteruj drzewo struktur

Aktor główny: Moduł importu/eksportu CORE

Cel: Iteracja po elementach drzewa struktur

Kontekst użycia: Eksport zawartości drzewa struktur do pliku

Gwarancja powodzenia: Zapisanie elementów drzewa struktur w module importu/eksportu CORE

Wyzwalacz: Wywołanie odpowiedniej metody przez moduł komunikacji CORE

Scenariusz główny:

- Iteracja po widocznych grupach struktur

- Iteracja po widocznych typach struktur

- Pobranie elementu

- Zapisanie elementu do pliku

Tytuł: 4.7. Dodaj elementy do drzewa struktur

Aktor główny: Moduł importu/eksportu CORE

Cel: Uzupełnienie drzewa struktur o zaimportowane z pliku elementy

Kontekst użycia: Import struktur z pliku

Gwarancja powodzenia: Poprawne dodanie elementów z pliku OBJ do drzewa struktur

Wyzwalacz: Kliknięcie przycisku Import w oknie Smeshalist Manager

Scenariusz główny:

- Otwarcie pliku

- Parsowanie pliku

- Dodanie odpowiednich elementów do drzewa struktur

Scenariusze alternatywne:

  - Błąd przy próbie otwarcia pliku

  - Przerwanie importu i zalogowanie informacji o błędzie

  - Błąd przy parsowaniu pliku

  - Przerwanie importu i zalogowanie informacji o błędzie

## Smeshalist Manager

Diagram UC 5 Smeshalist Manager

Tytuł: 5.1. Prześlij statystyki

Aktor główny: Moduł komunikacji CORE

Cel: Przesłanie zaktualizowanych statystyk do Smeshalist Manager’a

Kontekst użycia: Zmiana w drzewie struktur

Gwarancja powodzenia: Statystyki zostają poprawnie przesłane do Smeshalist Manager’a

Wyzwalacz: Dodanie nowych struktur do drzewa, zmiana filtrów, bądź zmiana aktualnie wyświetlanego drzewa

Scenariusz główny:

- Pobranie statystyk z modułu struktur

- Zbudowanie odpowiedniego typu wiadomości

- Przesłanie wiadomości do Smeshalist Manager'a

## Moduł importu/eksportu CORE

Diagram UC 6 Moduł importu/eksportu CORE

Tytuł: 6.1. Eksportuj drzewo struktur

Aktor główny: Moduł komunikacji CORE

Cel: Zapisanie zawartości drzewa struktur do pliku

Kontekst użycia: Udostępnienie elementów drzewa struktur aplikacjom zewnętrznym

Gwarancja powodzenia: Poprawne wyeksportowanie zawartości drzewa struktur do pliku OBJ

Wyzwalacz: Kliknięcie przycisku Export w oknie Smeshalist Manager

Scenariusz główny:

- Otrzymanie wiadomości o odpowiednim typie od Smeshalist Managera

- Przetworzenie wiadomości

- Wywołanie odpowiedniej metody modułu importu/eksportu CORE

Tytuł: 6.2. Importuj drzewo struktur

Aktor główny: Moduł komunikacji CORE

Cel: Wczytanie do drzewa struktur elementów zapisanych w pliku

Kontekst użycia: Umożliwienie wizualizowania struktur wyeksportowanych zewnętrznym narzędziem

Gwarancja powodzenia: Poprawne dodanie elementów z pliku OBJ do drzewa struktur

Wyzwalacz: Kliknięcie przycisku Import w oknie Smeshalist Manager

Scenariusz główny:

- Otrzymanie wiadomości o odpowiednim typie od Smeshalist Managera

- Przetworzenie wiadomości

- Wywołanie odpowiedniej metody modułu importu/eksportu CORE

# Analiza ryzyka

| Lp. | Ryzyko | P-stwo | Skutek | Waga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Problemy z zapewnieniem działania aplikacji na systemie operacyjnym Windows. | 30% | Brak przenośności aplikacji | 10 |
| 2. | Nieumiejętność posługiwania się narzędziem Protocol Buffers | 5% | Brak komunikacji między modułami aplikacji | 10 |
| 3. | Problemy z zapewnieniem odpowiedniej wydajności aplikacji | 10% | Wolne działanie aplikacji | 3 |
| 4. | Błędne lub niewystarczające założenia na etapie projektowania rozwiązania | 15% | Poświęcenie dodatkowego czasu na poprawę błędnych rozwiązań | 2 |
| 5. | Zbyt mała ilość czasu na implementację pełnej wymaganej funkcjonalności | 5% | Ograniczona funkcjonalność aplikacji | 2 |

# Harmonogram

| Lp. | Działania | Data |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prototyp podstawowych funkcjonalności aplikacji działający w systemie Linux | Pierwsza połowa maja 2016 |
| 2. | Rozbudowa API w Javie o wszystkie podstawowe struktury geometryczne | Druga połowa maja 2016 |
| 3. | Zapewnienie komunikacji dwukierunkowej, dalszy rozwój struktur | Koniec maja 2016 |
| 4. | Implementacja podstawowej filtracji danych | Pierwsza połowa czerwca 2016 |
| 5. | Przeniesienie podstawowej funkcjonalności pod system Windows | Lipiec 2016 |
| 6. | Poprawa wydajności i aspektów wizualnych aplikacji | Sierpień 2016 |
| 7. | Implementacja funkcjonalności zapewniającej import/eksport danych | Wrzesień 2016 |
| 8. | Dopracowanie funkcjonalności aplikacji, poprawa ewentualnych błędów | Październik - listopad 2016 |

# Metodyka

Metodyka zastosowana przez nas w projekcie to model przyrostowy. Prace zostały podzielone na trzy przyrosty, w których każdy kolejny dostarczał nowej funkcjonalności narzędzia. Początkowe ustalenia z klientem dostarczyły informacji o wymaganej funkcjonalności. Każda funkcja miała przydzielony odpowiedni priorytet.

Podczas pierwszego przyrostu  zaimplementowany został prototyp narzędzia działający na platformie Linux  dostarczający podstawowej funkcjonalności. W kolejnych przyrostach  funkcjonalność była poszerzana o nowe aspekty oraz jej działanie zostało przeniesione na platformę Windows.

Przyjęcie takiej metodyki pozwoliło nam na bieżące monitorowanie postępów prac przez klienta oraz szybką reakcję na zgłoszone przez niego uwagi.

## Role i podział prac w zespole

| Członek zespołu | Zakres prac |
| --- | --- |
| Wojciech Dymek | - Implementacja modułu komunikacji CORE - Implementacja poruszania się po scenie - Implementacja modułu filtracji - Implementacja parsowania pliku konfiguracyjnego |
| Katarzyna Głąb | - Implementacja drzewa struktur - Implementacja statystyk - Implementacja modułu wizualizacji |
| Katarzyna Konieczna | - Implementacja okienka Smeshalist Manager wraz z przesyłaniem odpowiednich wiadomości do modułu komunikacji CORE - Implementacja interfejsu programistycznego w języku C++ na platformę Linux oraz Windows |
| Ewa Marczewska | - Implementacja interfejsu programistycznego w języku Java oraz Python - Implementacja importu oraz eksportu drzewa struktur do formatu .obj |

## Timeline

| Przyrost | Krótki opis |
| --- | --- |
| I | Pierwszy przyrost obejmował określenie wymagań klienta. Następnie została zaprojektowana architektura systemu oraz wydzielone zostały jego moduły. W kolejnym kroku zaimplementowany został prototyp narzędzia działający pod systemem Linux wraz z API w Javie. Celem było wizualizacja podstawowych typów struktur na przestrzeni trójwymiarowej oraz ich filtracja. W etapie powstał również prototyp okienka Smeshalist Manager z ograniczoną funkcjonalnością. |
| II | Podczas drugiego przyrostu skupiliśmy się na rozwoju interfejsu programistycznego w języku Java wzbogacając jego funkcjonalność o potrzebne metody. Ponadto wykonane zostały prace związane z zapewnieniem wymaganej funkcjonalności w okienku Smeshalist Manager. Dodane zostało również kolorowanie struktur oraz wyeliminowane zostały znalezione błędy. Ponadto wykonane zostały pierwsze próby uruchomienia narzędzia na platformie Windows. |
| III | W czasie trzeciego przyrostu zmieniony został algorytm przesyłania paczek danych z API do modułu komunikacji CORE. Ponadto zaimplementowane zostały analogiczne interfejsy programistyczne użytkownika w języku Python oraz C++ zarówno na platformę Linux jak i Windows. Co więcej zaimplementowany został import i eksport drzewa struktur do pliku .obj. Dostarczona została również możliwość konfiguracji narzędzia z użyciem pliku konfiguracyjnego. Zaimplementowane zostały kolorowanie struktur po jakości oraz możliwość ustawienia ich przezroczystości. Dodatkowo zaimplementowana została funkcjonalność zrzutów drzewa struktur (SNAPSHOT). Narzędzie zostało również w pełni przeniesione na platformę Windows. Wszystkie dodane funkcje znalazły swoje odzwierciedlenie w okienku Smeshalist Manager. |

# Przebieg prac

## Przyrost I

### Termin

20 czerwca 2016 r.

### Cel

Zebranie precyzyjnych wymagań odnośnie funkcjonalności narzędzia. Zaprojektowanie architektury systemu oraz podział na moduły. Implementacja prototypu narzędzia działającego pod systemem Linux.

### Oczekiwany produkt

- Projekt architektury

- Prototyp zapewniający wizualizację podstawowych struktur geometrycznych oraz ich filtrację działający na platformie Linux.

### Zrealizowano

- Projekt architektury opierający się na podziale narzędzia na moduły:

  - API

  - moduł komunikacji CORE – wykorzystanie protokołu UDP z narzędziem Protocol Buffers

  - moduł struktur CORE

  - moduł filtracji CORE

  - moduł wizualizacji CORE

  - Smeshalist Manager

- Implementacja wydzielonych modułów zapewniających podstawową funkcjonalność narzędzia tj.:

  - wizualizacja podstawowych typów struktur: wierzchołek, krawędź, ściana, czworościan

  - filtrowanie struktur wg: typu struktury, numeru grupy, do której należy, jakości oraz współrzędnych

  - interfejs programistyczny w języku Java w zakresie zdefiniowana wewnętrznego formatu struktur oraz komunikacji z modułem komunikacji CORE

  - okienko Smeshalist Manager w zakresie wyświetlania statystyk

### Podsumowanie

Początkowe problemy z wyborem sposobu realizacji komunikacji pomiędzy modułami systemu zostały rozwiązane. Zrealizowane zostały założone na początku przyrostu cele.

## Przyrost II

### Termin

31 sierpnia 2016 r.

### Cel

Przeniesienie podstawowej funkcjonalności na platformę Windows. Dopracowanie aspektów wizualnych aplikacji. Dalszy rozwój funkcjonalności Java API oraz okienka Smeshalist Manager. Optymalizacja działania narzędzia.

### Oczekiwany produkt

- działający w zakresie podstawowej funkcjonalności na platformie Windows

- ukończony interfejs programistyczny w języku Java

- optymalnie działająca filtracja struktur

- uzupełnienie funkcjonalności okienka Smeshalist Manager i poprawa błędów w działaniu

### Zrealizowano

- Ukończony został interfejs programistyczny w języku Java. Zaimplementowany został algorytm przesyłania paczek z danymi do modułu komunikacji CORE. Ponadto zaimplementowane zostały metody przerwania wykonania algorytmu i wymuszenia renderowania.

- Zmiana implementacji drzewa struktur w celu zoptymalizowania działania filtrowania. Możliwość pobierania elementów drzewa na podstawie ID grupy, do której należą. Zapewnienie bezpiecznego wielowątkowo wykonania algorytmu filtrowania. Poprawa błędów przy filtrowaniu.

- Dodanie możliwości definiowania i zarządzania filtrami w okienku Smeshalist Manager. Zapewnienie interaktywnego wykonania algorytmu (dodanie opcji Breakpoint). Ukształtowanie modelu komunikacji wewnętrznej. Poprawienie wykrytych błędów.

- Dostarczenie możliwości automatycznego zbudowania projektu na platformie Linux.

- W zakresie uruchomienia narzędzia na platformie Windows został wydzielony fragment kodu zapewniający komunikację UDP z użyciem socketów platformy Windows.

### Podsumowanie

Większość założonych celów została osiągnięta, jednak wyniknęły problemy podczas próby automatycznego budowania narzędzia na platformie Windows, dlatego też funkcjonalność ta nie została w pełni zrealizowana.

## Przyrost III

### Termin

15 grudnia 2016 r.

### Cel

Gotowy produkt zapewniający pełną funkcjonalność oczekiwaną przez klienta. Dostarczenie dokumentacji projektu.

### Oczekiwany produkt

- intuicyjne i proste w użyciu narzędzie, działające na platformie Linux i Windows

- możliwość konfiguracji pewnych parametrów przez użytkownika

- możliwość importu oraz eksportu drzewa struktur do plików w formacie .obj

- interfejs programistyczny w językach Python i C++ (w przypadku drugiego, na platformę Windows oraz Linux)

- możliwość kolorowania struktur geometrycznych po jakości

- możliwość ustawienia przezroczystości struktur

- możliwość przełączania trybu wizualizacji z 3D na 2D

- wyświetlanie etykiet struktur geometrycznych

- działające, stabilne okienko Smeshalist Manager z możliwością kontroli wyświetlanych zrzutów drzewa struktur, zmiany sposobu kolorowania struktur, przełączania trybu wizualizacji oraz z obsługą funkcjonalności importu i eksportu

### Zrealizowano

- Interfejs programistyczny użytkownika w języku Python oraz C++ działający zarówno na platformie Windows jak i Linux.

- Do funkcjonalności API dodany została metoda clean oraz resetowanie ustawień narzędzia.

- Możliwość personalizowania ustawień kolorystycznych narzędzia przez użytkownika w pliku konfiguracyjnym.

- Utworzenie pliku wykonywalnego narzędzia działającego na platformie Windows.

- Poprawki w działaniu modułu wizualizacji, implementacja możliwości przełączenia narzędzia w tryb 2D.

- Funkcję importu oraz eksportu drzewa struktur w formacie obj.

- Opcję wyświetlania etykiet.

- Konieczne do poprawnego działania narzędzia zmiany w oknie Smeshalist Manager.

### Podsumowanie

Założone w przyroście cele zostały w całości zrealizowane. Efektem końcowym przyrostu było udostępnienie narzędzia o pełnej założonej w wizji projektu funkcjonalności działającego na platformie Windows oraz Linux. Dostarczona została również ukończona dokumentacja projektu.

# Spis ilustracji

Diagram UC 1 API	4

Diagram UC 2 Moduł komunikacji CORE	7

Diagram UC 3 Moduł filtracji CORE	9

Diagram UC 4 Moduł struktur CORE	12

Diagram UC 5 Smeshalist Manager	15

Diagram UC 6 Moduł importu/eksportu CORE	16